樹德科技大學資訊工程系專題製作
『需求規格與專案計畫書』

RFID智慧卡系統平台研發

學生：姓名 ○○○ 學號 xxxxxxxx
姓名 ○○○ 學號 xxxxxxxx
姓名 ○○○ 學號 xxxxxxxx

指導教授：○ ○ ○

中華民國 102 年 06 月

# 目錄

版次變更記錄
版次	變更項目	變更日期
1.0	第一版	2013.07.31

# 1. 簡介
## 1.1 系統
### 1.1.1 系統設計目的
RFID被喻為近代最重要十大發明之一，最近幾年人們一直改變RFID 的使用方式，在各式各樣的應用之中，智慧卡(Smart Card)是RFID重要且成功的應用範例，智慧卡的延展應用已經貼近人們日常的生活，例如香港八達通卡、台北捷運悠遊卡，皆已包含電子票券、電子錢包、身份識別(學生證) 與信用卡等功能。
本專題研發 “通用型的RFID應用平台”，藉由可讀取多種不同的智慧卡卡片格式之ALE閘道器(ALE Gateway)，讀取多種型式之SAM 卡(Security Access Module, 多重安全存取模組)的儲存資料。研發之通用性RFID應用平台切割成兩項開發重點，分別為“智慧卡系統”與“後台管理系統”，前者主要負責RFID卡片資料讀取及SAM卡密鑰讀取與驗證之工作，智慧卡系統具備可讀取兩種以上智慧卡卡片格式之RFID讀取器(RFID Reader)，內部建置之多重安全存取模組裝置可同時插入多個(依應用插入個數可為1~8個)相同或不同格式之SAM卡，只要所讀取之RFID卡片在系統上有對應之SAM卡，即可通過安全驗證進行其應用操作；後台管理系統則負責所有持卡者之資料與帳戶的管理、交易資料之儲存與清算，以利於各種應用之開發與推展，後台管理系統也可結合應用場合之組織機構所建置之資訊系統(例如校園環境內之資源管理系統)，以系統所發行之RFID卡片進行資源與門禁之管理，提高組織管理與運作之效率，節省成本支出。

### 1.1.2 系統名稱
本專案範圍包含建置下面主系統與各項子系統，主系統為：
RFID智慧卡系統平台(RFID Smart Card System Platform, RSCSP)
各子系統分別為：
      - RFID讀取子系統(RFID Reader Subsystem, RRS)：可同時讀取兩種智慧卡規格之RFID卡。
      - 讀取資料控制器子系統(Device Data Controller Subsystem, DDCS)：使RFID讀取裝置能與其它設備進行資料傳輸。
      - 多重安全存取模組裝置子系統(Multi Security Access Module Subsystem，MSAMS)：建置可差插入多個SAM 卡的插卡裝置，提供RFID讀取器或閘道器讀取SAM 卡密鑰，進行RFID資料解密與持卡者身份驗證。
      - ALE閘道器子系統 (Application Level Event Gateway Subsystem, AGS)：接收讀卡機資訊並且將接收資料解密，並可與卡務子系統進行資料傳輸，開發各種應用。
      - 卡務子系統(Card Services Subsystem, CSS)：負責應用平台之後台設定、會員註冊、會員資料導入、群組名稱等資料初始設定、卡片初始、卡片儲值、權限管理等。
      - 清算子系統(Clearing Subsystem, CS )：負責電子交易行為後，商家、 銀行的清算機制。
      - 資源管理子系統(Resource Management Subsystem, RMS)：整合實驗室與電腦教室、門禁、組織機構之軟硬體資源共享。
### 1.1.3系統概述 (摘要)
在現實生活中有許多地方都需要管理或付費機制，例如在校園中：停車、餐廳用餐、圖書罰款、成績單列印、販賣機、…等；在都會生活中：搭乘公共汽車、捷運或鐵路、停車場管理、公用自行車租用、商店購物、…等，由於各式小額付費需要使用零錢，因此會造成找零錢之困擾或使用者攜帶的不便利。就以停車場管理為例，無論校園內或都會區之停車場管理，使用者進入停車場，需按鈕取得列印之入場證明或具有RFID Tag之停車票卡，離場時以人工或半人工方式計算所需支付之金額後，使用者再以紙幣或零錢付費找零，取得繳費證明後再行出場，所以停車場一定要有收費服務員或繳費機，負責計費、收費與找零，並在系統記錄相關之時間與金額，收費管理不只耗費資源，長時間運作之下，也很容易發生人為操作錯誤，或是使用者不熟悉機器的操作而衍生相關問題，因而造成使用者與管理者之間的不便。因此若能利用RFID技術，在使用者的卡片計錄使用者之身份識別碼與儲值金額，利用RFID無接觸式智慧卡(Connectless Smart Card)的卡片感應，系統便可自動將使用者之身份與交易時間作紀錄，並自動計算所需支付金額並完成扣款，比原有之繳費方式，便顯得輕便、正確又便利，因此以RFID技術為基礎之智慧卡，例如：台北悠遊卡、停車卡、易付卡、…等電子票證因應而生。智慧卡的延展應用已經貼近人們日常的生活，例如、台北捷運悠遊卡皆已包含電子票券、電子錢包、身份識別(學生證) 與信用卡等功能。

## 1.2 文件
### 1.2.1 接受準則
本文件的接受準則如下列幾項：
- Clearly and properly stated (需求需清楚且適當的陳述)
- Complete (需求需完整)
- Consistent with each other (需求之間需維持一致性)
- Uniquely identified (每項需求有明確之識別)
- Appropriate to implement (需求需可被實作)
- Verifiable (需求需可被驗證)

### 1.2.2 符號描述
符號	說明
RSCSP 1.0.0	RFID智慧卡系統平台主系統標記為編號 RSCSP 1.0.0
RRS 1.1.0	RFID讀取子系統(RFID Reader)標記為 RRS 1.1.0
DDCS 1.2.0	讀取資料控制器子系統(Device Data Controller Subsystem, DDCS)標記為DDCS 1.2.0
MSAMS 1.3.0	多重安全存取模組裝置子系統(Multi-Security Access Module Subsystem) 標記為MSAMS 1.3.0
AGS 1.4.0	ALE閘道器子系統 (ALE Gateway Subsystem) 標記為 AGS 1.4.0
CSS 1.5.0	卡務子系統(Card Services Subsystem) 標記為 CSS 1.5.0
CS 1.6.0	清算子系統(Clearing subsystem) 標記為CS 1.6.0
RMS 1.7.0	資源管理子系統(Resource Management Subsystem)標記為RMS 1.7.0

符號	說明
RSCSP-F -nnn	RFID智慧卡系統平台功能性需求(Functional Requirement)
RSCSP- N-nnn	RFID智慧卡系統平台非功能性需求(Nonfunctional Requirement)
RRS -F-nnn	RRS功能性需求(Functional Requirement)
RRS -N-nnn	RRS非功能性需求(Nonfunctional Requirement)
DDCS -F-nnn	DDCS功能性需求(Functional Requirement)
DDCS -N-nnn	DDCS非功能性需求(Nonfunctional Requirement)
MSAMS -F-nnn	MSAMS功能性需求(Functional Requirement)
MSAMS -N-nnn	MSAMS非功能性需求(Nonfunctional Requirement)
AGS –F-nnn	AGS功能性需求(Functional Requirement)
AGS –N-nnn	AGS非功能性需求(Nonfunctional Requirement)
CSS –F-nnn	CSS功能性需求(Functional Requirement)
CSS –N-nnn	CSS非功能性需求(Nonfunctional Requirement)
CS –F-nnn	CS功能性需求(Functional Requirement)
CS –N-nnn	CS非功能性需求(Nonfunctional Requirement)
RMS –F-nnn	RMS功能性需求(Functional Requirement)
RMS –N-nnn	RMS非功能性需求(Nonfunctional Requirement)

* n 為 0~9之整數，子系統的需求則在需求前加入子系統的代碼(如：RRS-N-001)
# 2.系統概述
### 2.1系統描述
本系統名稱為RFID智慧卡系統平台[RSCSP 1.0.0]，系統之架構圖如附圖2-1所示，各子系統之名稱與功能摘要敘述如下：
- RFID讀取子系統[RR 1.1.0]：本子系統為一小型嵌入式系統，是用來讀寫智慧卡的資訊，以便做為辦識與交易的最前端設備。
- 讀取資料控制器子系統[DDC 1.2.0]：本子系統以嵌入式系統為架構，主要是用來控制多種讀取設備間的資料傳輸與讀寫等動作，作為讀取設備與ALE閘道器或後台管理系統之間的溝通介面。
- 多重安全存取模組裝置子系統[MSAMS 1.3.0]：本子系統藉由被授權SAM卡密鑰之讀取與驗證，使得前端設備可以驗證多種智慧卡持卡者之身份。亦可擴充成內建智慧卡讀取介面，可同時插上多個SAM卡，每一多重安全存取模組裝置可插4個SAM卡，系統可插安裝兩組多重安全存取模組裝置，因此系統同時可插入多達8組SAM卡。
- ALE閘道器子系統[AGS 1.4.0]：本子系統也是以嵌入式系統為架構，主要提供的功能在接收讀卡機讀取之RFID卡片資訊，並透過多重安全存取模組裝置子系統，經過驗證後取得SAM卡密鑰。本系統使用3DES加密模組進行卡片資料加解密，透過SAM卡密鑰搭配RFID卡之密鑰 (即AB key)，才能解密所讀取之RFID卡片資訊並進行身持卡者之身份驗證。
- 卡務子系統[CSS 1.5.0]：此子系統主要提供給管理者可以透過WEB化操作介面，隨時隨地進行卡務系統管理及快速同步機制。
- 清算子系統[CS 1.6.0]：本子系統提供了商家、票證單位、管理者三者的管理，在此交易平台上，可提供多商家同時加入本系統，且此平台提供各商家安全驗證機制，傳輸過程中會以加解密機制確保交易資料的完整性與安全性。
- 資源管理子系統[RMS 1.7.0]：本子系統可與學校各RFID設備及學校校務系統做整合，供管理者透過WEB化操作介面管理RFID相關設備。

讀取子系統
ALE閘道器子系統
讀取資料控制器子系統

多重
安全存取
模組裝置
子系統
卡務子系統
資源管理子系統
清算子系統
校務資訊系統
系統管理員
持卡者
RSCPS-N-001
RSCPS-N-002

RSCPS-N-003

RSCPS-N-004
RSCPS-N-014
RSCPS-N-010
RSCPS-N-007
RSCPS-N-008
票證機構
門禁管理
電腦教室
SAM卡
RSCPS-N-009
RSCPS-N-011
RSCPS-N-012
RSCPS-N-013
RSCPS-N-015
RSCPS-N-005
RSCPS-N-006
持卡者
門禁裝置
圖2-1 RFID智慧卡系統平台架構圖

## 2.2使用案例
本系統功能之使用案例圖(use-case diagram)如附圖2-2所示，各個使用案例(use-case)操作與系統回應說明如下。

RSCSP 1.0.0
智慧卡讀取
清分清算
門禁管理

卡卡通
停車管理
持卡者認證
持卡者RSCSP 1.0.0
後台管理
系統管理員
消費扣款
餘額查詢
票證機構
門禁裝置
校務資料
匯入
校務系統
圖 2-2 RSCSP 使用案例圖

使用案例 1：餘額查詢
演員: 持卡者、系統管理者
目標：以卡務系統查詢餘額資料
步驟：
演員動作	系統回應
持卡者持智慧卡向系統管理者提出餘額查詢申請 / 系統管理者持智慧卡靠近RFID讀取器。 / 系統管理者登入系統查詢	3. RFID讀取器讀取卡片資訊。 / 5.讀取資料。 / 6.螢幕顯示出持卡者智慧卡裡面的餘額。

使用案例 2：智慧卡讀取
演員: 持卡者、智慧卡
目標：讀卡機透過天線讀取卡片資料
步驟：
演員動作	系統回應
1.持卡者將智慧卡靠近讀卡機。	2.讀卡機讀取卡片資訊。 / 3.讀卡機驗證讀取資料。 / 4.依驗證結果，若為白名單，讀卡機會將資料傳遞給讀取資料控制器；若驗證失敗，讀卡機會發出錯誤音效。

使用案例 3：門禁管理
演員：持卡者、智慧卡
目標： 接收讀卡機讀取到的資料，做資料判斷
步驟：
演員動作	系統回應
1.持卡者將智慧卡靠近讀卡機。	2.讀卡機讀取卡片資訊。 / 3.讀卡機驗證讀取資料。 / 4.驗證持卡者身份。 / 5.門禁裝置控制門禁開關。

使用案例 4：持卡者認證
演員：持卡者、智慧卡
目標：Multi SAM對持卡者認證其身份
步驟：
演員動作	系統回應
1.持卡者將智慧卡靠近讀卡機。	2.讀卡機讀取到卡片。 / 3.讀卡機驗證讀取資料。 / 4.讀卡機將資料透過讀取資料控制器傳遞給ALE閘道器。 / 5.ALE閘道器抓取Multi SAM 資料驗證。 / 6.認證使用身份。

使用案例 5：停車場管理
演員：電腦、RSCSP系統
目標：停車場門禁與停車管理
步驟：
演員動作	系統回應
1.持卡者將智慧卡靠近讀卡機	2.讀卡機讀取到卡片。 / 3.讀卡機驗證讀取資料。 / 4.讀卡機將資料透過讀取資料控制器傳遞給ALE閘道器。 / 5.認證使用身份。 / 6.ALE閘道器將認證結果回傳給讀取資料控制器及RFID讀取器，控制門禁裝置。 / 7.ALE閘道器傳送資料到後台管理系統，紀錄使用者與停車時間。

使用案例 6：消費扣款
演員：持卡者
目標：停車場停車管理與交易機制
步驟：
演員動作	系統回應
1.持卡者將智慧卡靠近讀卡機。	2.讀卡機讀取到卡片。 / 3.讀卡機驗證讀取資料。 / 4.讀卡機將資料透過讀取資料控制器傳遞給ALE閘道器。 / 5.認證使用身份。 / 6.ALE閘道器傳送資料到後台管理系統，記錄消費資訊並進行費用計算。 / 7.ALE 閘道器將資料與Multi-SAM 裝置做加解密，完成扣款動作。 / 8.將資料寫回卡片。

使用案例 7：卡卡通
演員：組織機構、系統管理者
目標：整合智慧卡聯盟
步驟：
演員動作	系統回應
加入智慧卡系統平台的組織機構，將組織資訊與密鑰寫入SAM卡。 / 系統管理者將SAM卡插入Multi SAM Device設備裡面。 / 持卡者將智慧卡靠近讀卡機。	4.讀卡機讀取到卡片。 / 5.將資料傳遞給ALE閘道器 / 6.ALE閘道器透過SAM內的加解密資料，進行認證使用身份。

使用案例 8：清分清算
演員：系統管理者、票證機構
目標：執行小額消費與交通票證等清算機制
步驟：
演員動作	系統回應
2.系統管理者傳送統整交易記錄給商家與票證機構。 / 3.票證機構確認無誤後，將交易經額撥款至商家。	1.系統針對個別商家與票證單位，統整交易資訊。

使用案例 9：後台管理
演員：系統管理者
目標：系統管理員透過Internet，管理整個智慧卡系統平台
步驟：
演員動作	系統回應
1.系統管理員利用電腦，透過網路與RSCSP連接。 / 3.系統管理員輸入帳號密碼登入。 / 5.系統管理員進行系統資訊管理。 / 7.系統管理員登出系統。	2.系統要求輸入帳號密碼。 / 系統驗證帳號密碼。 / 6.系統儲存/更新儲存資料。

使用案例 10：校務資料匯入
演員：系統管理者
目標：系統管理員透過Internet，管理整個RSCSP系統與校務系統資料同步
步驟：
演員動作	系統回應
1.系統管理員利用電腦，透過Internet與RSCSP連接。 / 3.系統管理員輸入帳號密碼登入。 / 5.系統管理員進行系統資訊管理。 / 7.系統管理員登出系統。	2.系統要求輸入帳號密碼。 / 系統驗證帳號密碼。 / 6.系統連結校務資訊系統更新儲存資料。

## 2.3介面需求
### 2.3.1內部介面需求

需求編號	優先順序	需求描述
RSCSP -N-001	1	讀取資料控制器透過RS-232介面，可連接2台讀卡機。
RSCSP -N-002	1	讀取資料控制器透過網路與ALE 閘道器連結。
RSCSP -N-003	1	ALE閘道器可透過RS-232介面與Multi SAM Device連結，取得SAM卡密鑰。
RSCSP -N-004	1	ALE閘道器可透過網路與後台管理系統連接(清算子系統、卡務子系統、資源管理子系統)。
RSCSP -N-005	1	卡務子系統可連結清算系統進行資料同步更新。
RSCSP -N-006	1	卡務子系統可連結資源管理系統進行資料同步更新。

### 2.3.2外部介面需求
需求編號	優先順序	需求描述
RSCSP -N-007	1	持卡者將持智慧卡靠近讀卡機，讀卡機能讀取或寫入智慧卡資料。
RSCSP -N-008	1	讀卡機可對門禁裝置發出控制訊息。
RSCSP -N-009	1	讀取器可同時插入一張或多張SAM卡。
RSCSP -N-010	1	系統管理員可透過Web管理整個後台管理系統(清算子系統、卡務子系統、資源管理子系統)。
RSCSP -N-011	1	持卡者可以透過系統管理員查詢餘額。
RSCSP -N-012	1	系統可將門禁管理、電腦教室等學校資源納入整個智慧卡系統平台達到資源管理。
RSCSP -N-013	1	系統管理員可以連線管理校務資訊系統，進行教職員生資料匯入。
RSCSP -N-014	1	後台管理子系統可連結校務資訊系統進行資料同步更新。
RSCSP -N-015	1	清算子系統可連結票證機構進行清分清算。

## 2.4系統功能需求
為了達成上述目標，我們將上述各項目標轉換成本系統的各項需求，關於本系統的主要需求，有下列幾項：
需求編號	優先順序	需求描述
RSCSP-F-001	1	可同時讀取兩種以上之智慧卡。
RSCSP-F-002	1	系統提供門禁控制介面。
RSCSP-F-003	1	本系統閘道器可同時插入多個SAM 卡。
RSCSP-F-004	1	可讀取RFID卡資訊並將接收資料解密。
RSCSP-F-005	1	系統提供所有持卡人員的整個卡片核發流程、卡片的掛失補發、卡片有效期限設定、持卡人相片的上傳管理、報表統計、及各持卡人資料的查詢。
RSCSP-F-006	1	系統提供電子交易行為後，可進行與票證機構的清算機制，並上傳至票證機構。
RSCSP-F-007	1	本系統整合學校各出路口門禁系統，如教室、實驗室、宿舍等。

## 2.5其他需求
### 2.5.1效能需求
需求編號	優先順序	需求描述
RSCSP-N-016	1	持卡者將RFID卡感應讀取器、讀取器讀取到卡片到整個系統運作完成需再0.5秒內完成。

### 2.5.2環境需求
需求編號	優先順序	需求描述
RSCSP-N-017	1	作業系統必須為Windows XP或以上的版本。
RSCSP-N-018	1	電腦主機為Intel P4 2GHz以上的機器，硬碟空間需要500G以上。

### 2.5.3防護需求
需求編號	優先順序	需求描述
RSCSP-N-019	1	系統之使用者需在本系統登錄身份後才可使用。

### 2.5.4安全需求
需求編號	優先順序	需求描述
RSCSP-N-020	1	當系統正常中斷時，再次啟動時不會影響到正常作業。

### 2.5.5測試需求
需求編號	優先順序	需求描述
RSCSP-N-021	2	本系統需要對所有列為必要之需求作完整測試。

### 2.5.6交付項目
需求編號	優先順序	需求描述
RSCSP-N-022	1	智慧卡子系統繳交產品包含RFID讀取器、讀取資料控制器、多重安全存取模組裝置、ALE閘道器。
RSCSP-N-023	1	後台管理子系統繳交產品包含、卡務系統、清算系統、資源管理系統。

# 3.操作概念
## 3.1 RFID讀取子系統

RFID讀取子系統(RFID Reader, RRS)讀取器目的是用來讀取或寫入智慧卡中的資訊，為持卡者身份辨識與交易的最前端設備，本系統之讀取器能讀取Philips Mifare(一種非接觸式IC卡)規格的卡片，並且Reader能透過讀取資料控制器(DDCS)與ALE閘道器(AGS)作整合，因為AGS連接附有多個SAM卡插槽之多重安全存取模組裝置(Multi SAM Device)，可進行持可者認證並取得密鑰進行卡片資料解密。圖3-1 所示為RRS子系統之操作概念圖。

讀取資料控制器子系統
[DDCS 1.2.0]
RS232連接線
RFID讀取
子系統
[RRS 1.1.0]
持卡者RSCSP 1.0.0
圖 3-1 RRS子系統操作概念圖

## 3.2讀取資料控制器子系統
讀取資料控制器子系統(Device Data Controller Subsystem，DDCS)為嵌入式系統架構，主要是用來控制多種讀取設備間的資料傳輸、讀寫等動作，利用RS-232與RS-485等專屬接線與設備間進行溝通，其設備如RFID Reader、Bar Code Reader 等Reader及ALE Gateway等設備。

讀取資料控制器子系統
[DDCS 1.2.0]
RS232連接線
RFID讀取
子系統
[RRS 1.1.0]
ALE閘道器子系統
 [DDCS 1.3.0]
網路

圖 3-2 DDCS子系統操作概念圖

## 3.3多重安全存取模組裝置子系統
多重安全存取模組裝置子系統(Multi Security Access Module Subsystem, MSAMS)以嵌入式系統為架構，建置多個SAM卡的插卡裝置，並使用Java Applet 開發SAM卡上的安全模組，藉由被授權SAM卡所提供之密鑰，使得前端設備可以對RFID讀取器所讀取之資料進行解密，並驗證持卡者之身份。SAM卡內部具備儲存資料之Flash記憶體、密鑰讀取、權限驗證機制，只有核可之RFID卡片才可通過SAM卡之讀取權限驗證，SAM卡才會由記憶體中讀取密鑰，透過智慧卡讀取介面電路及對外之RS232連接線，將密鑰輸出給ALE閘道器或RFID讀取器。圖3-3 所示為MSAMS子系統之操作概念圖。

閘道器
子系統
[AGS 1.4.0
RS232連接線
多重安全存取裝置
子系統
[MSAMS 1.3.0]
圖 3-3 MSAMS子系統之操作概念圖

## 3.4 ALE閘道器子系統
ALE閘道器子系統(ALE Gateway Subsystem，AGS)透過一個RS-232介面，整合MSAMS子系統以讀取SAM卡上之密鑰；ALE 閘道器亦可透過TCP/IP網路連線，與讀取資料控制器(DDCS)及卡務子系統連接。當完成SAM 卡上的密鑰讀取後，可將智慧卡之密鑰，透過讀取資料控制器傳輸給RFID讀取器，也可與卡務系統連結，將加密處理過之資料透過傳輸模組，以虛擬私有網路（Virtual Private Network, VPN）將RFID卡片資訊儲存於卡務子系統，以加快系統處理速度。圖3-4 所示為AGS子系統之操作概念圖。

閘道器
子系統
[AGS 1.4.0]
RS232連接線
讀取資料控制器子系統
[DDCS 1.2.0]
網路
多重安全存取裝置
子系統
[MSAMS 1.3.0]
卡務子系統
[CSS 1.5.0]
圖 3-4 AGS子系統操作概念圖
## 3.5卡務子系統
本子系統主要提供的功能是透過WEB化操作介面，隨時隨地進行個人及系統管理，快速同步機制，進行人員資料同步新增、刪除、修改。
卡務管理子系統:管理者可經由卡務管理模組作新增、刪除、異動，並將資料透過資料存取模組傳至校務資訊系統做資料的同步機制，管理者也可經由卡務管理模組作為發卡機制，從卡片預約→核准→寫卡→印卡→發卡→註銷，並將發卡資訊傳至印發卡機作業。圖3-5 所示為卡務子系統之操作概念圖。

卡務子系統
[CSS 1.5.0]
夥伴學校
系統管理員
持卡者
圖 3-5 CSS子系統操作概念圖
## 3.6清算子系統
本系統提供了商家、票證單位、持卡者三者的管理，在此交易平台上，可提供多商家同時加入本系統，且此平台提供各商家安全驗證機制，確保交易資料的完整性、安全性。清算子系統經由智慧卡子系統，將智慧卡資訊透過資料傳輸模組傳送至安全驗證模組，安全驗證模組並將驗證通過得智慧卡資訊傳至清分模組，清分模組會將智慧卡交易資訊做商家及商品的分類，並且將資訊記錄到交易記錄模組內可做為查詢，交易記錄模組會將每日交易記錄上傳至票證機構做清算，清算子系統傳輸過程中都會經由加解密機制來確保資訊的安全。圖3-6 所示為清算子系統之操作概念圖。

清算子系統[CS1.6.0]
商家
系統管理員
票證單位
持卡者
圖 3-6 CS子系統操作概念圖

## 3.7資源管理子系統
資源管理子系統實作一個資源管理模組(Resource Management Module) ，提供管理者在校內或管轄區域範圍內，進行設備資源使用或空間使用之管理，例如: 管理電腦教室、管理門禁系統等。圖3-7所示為資源管理子系統操作概念圖。

資源管理子系統[RMS1.7.0]
持卡者
系統管理員
門禁管理
電腦教室
圖 3-7 RMS子系統操作概念圖

# 4.專案執行計畫
## 4.1專案工作內容
本系統採用模組化的設計方式，系統實作主要分七大模組，分別為RFID讀取子系統(RFID Reader Subsystem, RRS)、讀取資料控制器子系統(Device Data Controller Subsystem, DDCS)、多重安全存取模組裝置子系統(Multi Security Access Module Subsystem，MSAMS)、ALE閘道器子系統 (Application Level Event Gateway Subsystem, AGS)、卡務子系統(Card Services Subsystem, CSS)、清算子系統(Clearing Subsystem, CS )及資源管理子系統(Resource Management Subsystem, RMS)等。系統開發方面採用軟體工程方法，將整個專案概分成：專案管理、系統需求分析、軟體設計與實作、系統整合與測試等主要工作。
## 4.2專案生命週期
說明專案生命週期，並以之界定規劃工作的範圍，且在預定時程將其生命週期與實際時程結合表示出來。

■ 瀑布(Waterfall)模式 /  快速雛型(Prototype)模式 /  往覆式(Iterative)模式/螺旋模式 /  漸進(Incremental)模式/螺旋模式 /  演化雛型(Evolutionary)模式 (演化法) /  V-Shaped Model /  同步模式(Concurrent) /  其他自訂生命週期 (請說明)

本專案由於技術和規格確定故使用瀑布模式進行開發，分成六個階段：
- P1: 專案規劃階段
- P2: 需求發展與分析階段
- P3: 系統設計階段
- P4: 系統開發階段
- P5: 系統測試階段
- P6: 專案結案階段

各階段時程安排如下:
圖 4-1專題開發時程甘特圖

ID	工作名稱	開始	完成
1	P1專案規劃階段
2	P2需求發展與分析階段
3	P3系統設計階段
4	P4系統開發階段
5	P5系統測試階段
6	P6專案結案階段

ID	工作名稱	開始	完成	2019					2020					21
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
1	P1專案規劃階段
2	P2需求發展與分析階段
3	P3系統設計階段
4	P4系統開發階段
5	P5系統測試階段
6	P6專案結案階段

工作項目預定時程
(以下為參考格式)

## 4.3預訂查核點說明
查核點	預定時間	查核點概述	技術文件
M1	106/5/31	系統分析里程碑	需求規格書、專案計畫書、作品企劃書
M2	106/11/30	系統細部設計書(SDS)完成	設計文件
M3	106/12/15	系統雛型完成	Code Review報告
M4	107/5/30	軟硬體整合測試完成	測試報告
M5	107/6/30	專案完成	作品報告書

## 4.4專案內相關人員參與計畫
### 4.4.1計畫成員指派
(以下為參考格式)

### 4.4.2專案專業知識與技能需求計畫成員指派
專業技能及知識	預估需要人數	預計受訓人員	說明
JSP/Servlet程式設計	3	無	本專案的成員已有相關經驗
Java程式設計	3	無	本專案的成員已有相關經驗
MS SQL資料庫管理	1	無	本專案的成員已有相關經驗

# 附錄 A 參考文獻
RFID技術在鐵路票證領域的應用取得進展
http://blog.udn.com/t8830209/4736667
發展RFID產業及應用
http://blog.udn.com/t8830209/4653762
曲文豪, 第二十五卷, 第四期, 無線射頻辨識(RFID)技術於有價票證防僞之應用
http://www.cepp.gov.tw/TheFiles/publication/47661b16-4603-49bf-9bd9-a67104538ccf.pdf
2008年二月, 射頻辨識(RFID)的保安, 香港特別行政區政府
http://www.infosec.gov.hk/tc_chi/technical/files/rfid.pdf
RFID 在供應鏈與物流管理上的創新運用－以航太產業為例
http://www.stat.gov.tw/public/Data/66614241171.pdf
1. 微程式資訊股份有限公司 http://www.program.com.tw/
2. 陳宏宇, RFID系統入門-無線射頻系統, 松崗出版社, 2004年
3. 鄭同柏, RFID EPC 無線射頻辨識完全剖析, 博碩文化, 2004 年
4. 何中庸，非接觸型IC卡，全華，2005年
5. Capability Maturity Model-Integrated v1.2 ( CMMI v1.2; 軟體發展成熟度模型
6. RFID應用推動辦公室, http://rfidpo.ntut.edu.tw/rfid/index.jsp
7. 邱瑩青，RFID實踐非接觸式智慧卡系統開發，台灣：學貫，2005。
8. ISO/IEC 15693 Standard, 2003.
9. Phillips, Ted. Karygiannis, Tom. and Kuhn, Rick. Security Standards for the RFID Market. IEEE Security & Privacy, Volume 3, Issue 6, 2005.